## Slide 1: 新华三TS经营性采购平台许可证采购申请

## Slide 2: 项目背景及必要性说明
背景说明
  SRM管理系统即供应商关系管理系统。供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是采购管理系统的一个重要模块。供应商管理系统以供应商信息管理为核心，以标准化的采购流程以及先进的管理思想，从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力，再通过对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的。
项目必要性
  H3C TS经营性服务采购平台，主要解决从ERP传递而来的主合同（包含三方服务成本、需向外采购）的三方服务采购全流程工作，涉及主合同信息推送、含主合同变更的信息推送、项目询报价、项目合作伙伴竞争性评估、项目合作伙伴指定、合作伙伴合规审查、三方提前交付、推送BPM合同评审所需申请信息、同步接收合同评审结果、推送合同签章申请信息、同步接收合同签章信息、推送PR申请所需信息、完成PR审批并推送PO审批所需信息、同步接收PO审批信息、三方交付验收审批、合作伙伴开票、主合同验收及收款信息、三方成本及项目对应收入确认、合作伙伴生命周期管理等。
需求紧急程度
高

## Slide 3: 业务情况说明和问题单系统并存的必要性
系统可以实现：
1）IT增值项目，供应商选择，PR审批，验收及付款申请。传递三方成本至PA。
2）IT服务网，供应商入围、新建、PR审批，验收及付款申请。三方成本由财务手工传递。
3）CT增值项目，供应商选择，PR审批，验收及付款申请。传递三方成本至PA。
4）CT增值项目、基础项目，分包价格规则配置、项目分包价格申请、供应商选择、电子合同签署、验收信息及付款申请审批。
5）TSC项目，供应商选择，PR审批，验收及付款申请。传递三方成本至PA。
6）其他业务部门（云数产品线、安全产品线、新华三大学）增值项目，供应商选择，PR审批，验收及付款申请。传递三方成本至PA。
7）所有涉及供应商的生命周期管理：寻源、新建、资源池建设、资源池名录管理、资源池使用、供应商定期评估、退出等

## Slide 4
三方平台一期项目费用预估采购清单
三方平台一期项目费用预估 按照内部用户2K，供应商1K预估 |  |  |  | 
供应商 | 产品费用 | 收费标准 | 二次开发费用 | 预估费用合计（RMB）
企企通 | 年费或按项目收费 | 云端部署按照用户数量收取年费并负责运维，内部部署可以按照项目来做（开发人员：2.5K/M/D,接口开发2K/M/D）并取消license限制，提供二次开发部分的源码。 | 52,500.00 | 需供应商报价（可能有价格优势）
高亚 | 800,000.00 | license数量2000的收费标准（一次性），二次开发3000RMB/人/天，提供二次开发部分的源码。 |  | 1,325,000.00
汉得 | 年费或（模块费用+定制开发） | 云端部署按照license （960RMB/人/年） 本地部署按模块收费再附加二次开发费用3000RMB人/天，提供二次开发部分的源码。 |  | 需供应商报价

## Slide 5
三方平台一期项目二次开发采购清单
模块 | 标准功能 | 订制化开发 | 接口数量 | 备注 | 开发量（人/周）
供应商管理 | 70% | 30% |  | 目前线下，需要数据迁移。 | 2
询报价 | 80% | 20% |  |  | 1.5
SOW评审调用 |  | 100% | BPM |  | 3
合规审查 |  | 100% |  | 单独开发 | 1
提前交付 |  | 100% | SSMP |  | 2
单一来源 | 80% | 20% |  |  | 1.5
三方业务数据记录 | 50% | 50% | SIP、SSMP、OKS | 需要生成业务数据手动导出给CHP、Workbench | 5
供应商新建 | 70% | 30% | ERP供应商模块 | 同步ERP新建供应商数据 | 2
竞争性评估 | 70% | 30% |  |  | 2
主数据 |  |  | HRSS、SIP、ADMP |  | 3
SIT+UAT |  |  |  |  | 12
按照3000RMB M/D预估 |  | 
35 | 15,000.00 | 525,000.00
4人2.5个月+0.5月部署调试+1个月需求分析和系统设计=4个月 |  | 

## Slide 6: 需求方案说明、申购审批表及预算
需求方案说明及申购审批表
经过TS与IT联合市场调研SRM供应商，选出汉得，高亚科技，企企通三家供应商进行竞标
采购方案见前页
预算说明
预算说明见前页